Утверждаю:

приказ заведующего МБДОУ "Центр развития ребёнка -

детский сад "Сказка" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.А. Ткаченко

№98 от 10.10.2021 г.

**Перспективный план мероприятий**

**по благоустройству и озеленению территории МБДОУ "Центр развития ребёнка - детский сад "Сказка" на 2021 - 2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Разделы,**  **содержание работы** | **Сроки** | | | | | | **Ответственные** |
| **2021 год** | | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** |
| 1. ***Организационные мероприятия по улучшению общего состояния благоустройства территории*** | | | | | | | | |
| 1 | Создание рабочей группы по благоустройству территории МБДОУ "Центр развития ребёнка - детский сад "Сказка" | Октябрь | | Октябрь | Октябрь | Октябрь | Октябрь | Заведующий |
| 2. | Разработка плана мероприятий по благоустройству территории на год | Октябрь | | Октябрь | Октябрь | Октябрь | Октябрь | Заведующий |
| 3. | Совещание при заведующем "Задачи коллектива по благоустройству МБДОУ "Центр развития ребёнка - детский сад "Сказка" | Октябрь, март | | Октябрь, март | Октябрь, март | Октябрь, март | Октябрь, март | Заведующий |
| 4. | |  | | --- | | Корректировка инструкций по технике безопасности при выполнении различных видов работ | | Ноябрь | | Ноябрь | Ноябрь | Ноябрь | Ноябрь | Старший воспитатель |
| 5. | Корректировка плана-схемы экологической тропы МБДОУ "Центр развития ребёнка - детский сад "Сказка" | Март | | Март | Март | Март | Март | Старший воспитатель |
| 6. | Конкурс проектов "Развивающая среда игровых площадок" | Февраль - март | | Февраль - март | Февраль - март | Февраль - март | Февраль - март | Старший воспитатель |
| 6. | |  | | --- | | Организация взаимодействия с социальными партнерами | | Март - май | | Март - май | Март - май | Март - май | Март - май | Заведующий |
| 6. | |  | | --- | | Организация взаимодействия с родителями (законными представителями) | | Март - август | | Март - август | Март - август | Март - август | Март - август | Заведующий |
| 7. | Паспортизация зеленых насаждений с последующей корректировкой | Апрель | | Апрель | Апрель | Апрель | Апрель | Старший воспитатель |
| 9. | Разработка проекта огорода "Мой веселый огород" | Март | | Март | Март | Март | Март | Старший воспитатель |
| 10 | Разработка плана работы экологической тропы | Март | | Март | Март | Март | Март |  |
| 10. | Составление плана работы "Зеленого класса" | Апрель | | Апрель | Апрель | Апрель | Апрель |  |
| 1. ***Работа по улучшению внешнего состояния здания образовательного учреждения*** | | | | | | | | |
| 1. | Текущий ремонт здания | | июнь-июль | июнь июль | июнь - июль | июнь - июль | июнь - июль | завхоз |
| 2 | Наведение и поддержание порядка на площадке для сбора мусора | |  | июнь июль |  | июнь июль |  | завхоз |

**3 Работы по ландшафтному дизайну и устройству малых архитектурных форм.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Обустройство и реконструкция искусственного водоёма | Май | Июнь | май - июнь | май– июнь | июнь | Творческая группа |
| 2. | Благоустройство зоны отдыха | Май - июнь |  |  |  |  | Творческая группа |
| 3. | Высадка цветочных бордюров | Май | Май | Май | Май | Май | Завхоз |
| 4. | Обустройство розария | Апрель | Апрель |  |  |  | Завхоз |
| 5. | Создание каменистого садика | Май | Май | Май | Май | Май | Творческая группа |
| 6. | Создание альпийской горки | Май | Май | Май | Май | Май | Творческая группа |
| 7. | Изготовление декоративных клумб | Май | Май | Май | Май | Май | Творческая группа |
| 8. | Приобретение и установка малых архитектурных форм | май - июнь |  |  |  |  | Заведующий |
| 9. | Высадка кустарников для живой изгороди | Октябрь - апрель |  |  |  |  | Завхоз |
| 10. | Высадка фруктово - ягодного сада | Апрель - май | Апрель - май |  |  |  | Завхоз |
| 11. | Заложение питомника декоративных и цветущих растений | Апрель - май | Апрель - май | Апрель - май | Апрель - май | Апрель - май | Завхоз |
| 12. | Высадка растений в теплицу | март | март | март | март | март | Завхоз |

**4.Работа по организации и содержанию территории ДОУ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Обрезка деревьев и стрижка кустарников | март - октябрь | март - октябрь | март - октябрь | март - октябрь | март - октябрь | завхоз |
| 2. | Обкапывание деревьев и кустарников и побелка деревьев | апрель | апрель | апрель | апрель | апрель | завхоз |
| 3. | Рыхление почвы под деревьями и кустарниками | летние месяцы | летние месяцы | летние месяцы | летние месяцы | летние месяцы | завхоз |
| 4. | Разработка дизайна цветников | март | март | март | март | март | завхоз |
| 5. | Высев семян на рассаду | Февраль - март | Февраль - март | Февраль - март | Февраль март | Февраль - март | завхоз |
| 6. | Разбивка цветников и газонов | апрель | апрель | апрель | апрель | апрель | завхоз |
| 7. | Посадка (рассада) и посев (семена) цветочных культур | май -июнь | май-июнь | май-июнь | май-июнь | май -июнь | завхоз |
| 8. | Проведение полива, подкормки и рыхления клумб. | апрель, август | апрель, август | апрель, август | апрель, август | апрель, август | завхоз |
| 9. | Покос травы, стрижка газонов | май-сентябрь | май- сентябрь  сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | май-сентябрь | завхоз |
| 10. | Сбор семян | по мере созревания | | | | | завхоз |

**5. Работа по организации и содержанию учебно - воспитательного комплекса.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оформление образовательной площадки  «Метеостанция» | Май | | июль | июнь | июнь | июнь | Старший воспитатель | |
| 2. | Оформление мобильной библиотеки "Библиотека в чемодане" |  | |  | июль | июль | июль | Старший воспитатель | |
| 3. | Оформление тематических уголков «В гостях у сказки» | | июнь | июнь | июнь | июнь | июнь | Старший воспитатель |
| 4. | Расширение и обустройство остановок экологической тропы | | Май | май | май | май | май | Старший воспитатель |
| 5. | Оформление этнографического уголка | | июнь | июнь | июнь | июнь | июнь | Старший воспитатель |
| 6. | Оформление зоны отдыха (для игр малой подвижности) | |  |  | июнь | июнь | июнь | Старший воспитатель |
| 7. | Оформление площадки для игры в Городки | |  | июнь | июнь | июнь | июнь | Инструктор по физической культуре |
| 8. | Оформление игровой зоны для игр на асфальте | | июнь | июнь | июнь | июнь | июнь | Инструктор по физической культуре |
| 9. | Оформление площадки для ознакомления с правилами дорожного движения | |  | июнь | июнь | июнь | июнь | Старший воспитатель |
| 10. | Оборудование зоны экспериментирования | |  |  | июнь | июнь | июнь | Старший воспитатель |
| 11. | Создание летнего театра | |  |  | Август |  |  | Старший воспитатель |
| 12. | Обустройство и поддержание в порядке дорожки «Здоровья» | |  | май | май | май | май | Инструктор по физической культуре |
| 13. | Разработка и утверждение плана мероприятий по организации работы экологической Группы в текущем учебном году. | |  | Июнь | Июнь | Июнь | Июнь | Заведующий |

**6. Работа по повышению социально - значимой деятельности благоустройства.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Проведение экологических акций | в течение сезона | в течение сезона | в течение сезона | в течение сезона | в течение сезона | воспитатели |
| 2. | Организация экскурсий по экологической тропе | июнь - сентябрь | июнь - сентябрь | июнь - сентябрь | июнь - сентябрь | июнь - сентябрь | воспитатели |
| 3. | Участие в районных экологических акциях, мероприятия конкурсах | в течение сезона | в течение сезона | в течение сезона | в течение сезона | в течение сезона | администрация |